Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | InformIA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis de datos |
| Competencias | Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto busca integrar la Inteligencia Artificial de manera orgánica a un proyecto donde sería coherente una herramienta así, permitiendo un análisis rápido con informes y gráficos que ejemplifiquen un caso de uso en particular frente a otros usuarios no informáticos. - El proyecto se entiende abordado en Chile o para cualquier usuario hispanohablante. - El proyecto busca ser una herramienta útil para usuarios cuyas bases de datos tengan un uso frecuente para deducir conclusiones de la metadata propia; sin comprometer fugas de información a terceras partes. - El aporte de valor simulado en este proyecto es ahorrar tiempo a los empleados que necesiten información concreta y un análisis rápido de su negocio. |
| 2. Objetivos | El objetivo general del proyecto es: - Desarrollar un sistema capaz de generar informes automáticos mediante el uso de inteligencia artificial, facilitando así el análisis y la toma de decisiones del usuario. Los objetivos específicos del proyecto APT: - Implementar asistentes especializados en las distintas áreas que requieran análisis. - Permitir consultas personalizadas sobre la información disponible, brindando libertad al usuario. - Exportar informes y gráficos que aporten valor a la toma de decisión. |
| 3. Metodología | Metodología SCRUM utilizada para el desarrollo del proyecto APT. El grupo consideró necesario utilizarla debido a su enfoque por etapas y ciclos de constante comunicación y retroalimentación: Inicialmente se estructuró el proyecto en base a un desarrollo iterativo coherente con la lógica de Scrum; entendiendo también lo esencial que resultaba el intento y error en tiempo real para que el dashboard de Streamlit cumpliera los objetivos propuestos. Posteriormente se definieron épicas, para luego estructurar el user story mapping y finalmente el Product Back, estimado y priorizado. Posteriormente siguió un proceso más extenso destinado al desarrollo del mínimo producto viable mediante sprints o ciclos, considerando un ciclo “cero” asociado a todos los componentes principales, la base de datos y la interfaz mediante Streamlit. Al finalizar esta etapa, a la fecha de redacción del documento, el equipo sigue verificando la integridad del proyecto y ponderando si su alcance puede expandirse. |
| 4. Desarrollo | Las etapas o actividades desarrolladas en el Proyecto APT son las siguientes: - Documentación técnica: diagramas 4+1 - Desarrollo del mínimo producto viable. - Desarrollo del módulo principal; dashboard. - Implementación de la inteligencia artificial Ollama. - Conexión de los componentes a base de datos SQLite. - Pruebas funcionales durante cada paso. → Los aspectos que han facilitado el desarrollo del Proyecto APT son la facilidad de acceder a la documentación Streamlit oficial, junto con diversos recursos de internet que ayudan a escribir el código necesario para el proyecto. → La única dificultad para el desarrollo del Proyecto APT ha sido que uno de los miembros estuvo trabajando por un mes y medio, perdiendo casi toda la semana y mucho tiempo libre para avanzar el proyecto. Ajustes realizados - Se amplió el alcance del proyecto para poder analizar cualquier base de datos que el usuario posea, no siendo exclusiva una base de datos genérica de ventas usada para pruebas. |
| 5. Evidencias | Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales: El proyecto APT permitió al equipo considerar otras alternativas a lo aprendido durante la formación en Duoc, vale decir, evitar recaer en lo que la escuela de informática esperaría durante un desarrollo que implique utilizar un navegador web. Utilizar un framework no conocido por los miembros del equipo ayudó a expandir el horizonte de lo posible con Python, siendo la herramienta fundamental durante el desarrollo. Los intereses del equipo continúan apuntando al análisis de información, entendido como una forma para otorgar un valor agregado en el producto que el cliente exija el día de mañana. Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT: El equipo considera que las habilidades técnicas impartidas en Duoc son una base sólida para el futuro laboral, pero la curiosidad y voluntad por desarrollar software y analizar información mediante herramientas como la minería de datos trascienden la carrera. Entendiendo que ser contratado dependerá de múltiples factores, el solo hecho de conseguir un empleo como ingenieros informáticos sería un logro en sí mismo. |