Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Implementar funciones nuevas al sistema adaptando lo aprendido desde la documentación oficial de Streamlit. El desarrollo del proyecto ha consistido en intento y error para integrar nuevas maneras en que el usuario pueda interactuar con la inteligencia artificial. El proyecto posee la capacidad de analizar cualquier base de datos que el usuario tenga, a partir de lo cual queda lista para su inspección y creación de gráficos o informes según lo requerido en la prompt/pregunta. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto es: - Desarrollar un sistema capaz de generar informes automáticos mediante el uso de inteligencia artificial, facilitando así el análisis y la toma de decisiones del usuario. Los objetivos específicos del proyecto APT: - Implementar asistentes especializados en las distintas áreas que requieran análisis. - Permitir consultas personalizadas sobre la información disponible, brindando libertad al usuario. - Exportar informes y gráficos que aporten valor a la toma de decisión. |
| Metodología | Metodología SCRUM |
| Evidencias de avance | [Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.] Resguardar la calidad del Proyecto APT consistió en desarrollar el software propuesto de la manera que se exigiría en Duoc durante cualquier asignatura; es decir, documentando los aspectos principales, los componentes, casos de uso, las actividades y otros escenarios. A partir de esta perspectiva se logró avanzar el desarrollo aunque se tratara de un framework nuevo para el equipo. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Propuesta de proyecto | Análisis del caso Épicas e historias de usuario User Story Mapping Backlog Priorizada | 5 semanas | Product Owner | No se presentan mayores dificultades. | Completado | Se agregan historias de usuario. |
|  | Desarrollo de Aplicación web | Sprints 1, 2, 3, 4 y 5 | 10 semanas | Equipo desarrollador | El tiempo es un factor el cual nos dificulta un poco el desarrollo, pero aún así se está llevando a cabo. | En curso | No se realizan ajustes. |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Validación y verificación del proyecto. | Pruebas de validación y verificación. Presentación final. | 3 semanas | Equipo QA | No se presentan mayores dificultades. | No iniciada | No se realizan ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El factor que más dificultó el desarrollo del proyecto como estaba planeado fue el hecho de la compatibilidad de los horarios de los integrantes. A pesar de esto, se ha intentado buscar un horario que nos convenga a ambos y en las últimas semanas del proyecto tendremos más tiempo para enfocarnos totalmente a la finalización del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: De momento, no se han realizado mayores ajustes al plan de trabajo, sin embargo, se planea tomar un curso de desarrollo mucho más productivo para lograr llegar al final del proyecto de buena manera.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En lo que al cronograma respecta, se ha mantenido un buen ritmo en cuanto a lo planificado en la carta gantt por lo que todas las tareas que deberían estar completadas o iniciadas al día de hoy lo están.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.